АДМИНИСТРАЦИЯ

МАЛООЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОБУРАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14 июня 2012 г.								№20

с. Малые Озерки

Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» в Малоозерском муницпальном образовании на 2012 год

На основании долгосрочной областной целевой программы «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы», Устава Малоозерского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную целевую программу «Чистая вода» в Малоозерском муниципальном образовании на 2012 год согласно Приложения.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию (опубликованию).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Малоозерского

муниципального образования					В.Н. Афонин

Приложение к постановлению

от 14.06.2012г. № 20

Муниципальная целевая программа «Чистая вода»

в Малоозерском муниципальном образовании на 2012год

| Наименование программы | - муниципальная целевая программа «Чистая вода» в Малоозерском муниципальном образовании на 2012 год |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - долгосрочная областная целевая программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2011-2015 годы» |
| Основные разработчики программы | -администрация Малоозерского муниципального образования; министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, комитет охраны окружающей среды и природопользования области, комитет капитального строительства области, (по согласованию) |
| Цель и задачи программы, оценочные показатели | - гарантированное обеспечение сбалансированной потребности населения МО в качественной питьевой воде; - осуществление мер по обеспечению населения водой питьевого качества за счет модернизации водозабора подземных вод; - осуществление мер по использованию ресурсной базы подземных вод |
| Сроки реализации программы | 2012 год |
| Исполнители основных мероприятий программы | - администрация Малоозерского МО - министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, комитет капитального строительства области, комитет охраны окружающей среды и природопользования области, ФГУ Управление «Саратов-мелиоводхоз» (по согласованию), предприятия и организации (по согласованию); |
| Объем и источники финансирования программы | общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1334 тыс. рублей, из них: - областной бюджет (прогнозно)- 1200,6тыс. руб. 2012 год – 1200,6 тыс. руб. - средства местного бюджета – 133,4 тыс. руб. 2012 год- 133,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -ввод артезианской скважины, обеспечение населения качественной питьевой водой |
| Система организации контроля за исполнением программы | -контроль за выполнением мероприятий программы осуществляется администрацией МО |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Решение проблем обеспечения жителей МО качественной питьевой водой, рационального использования водных объектов, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности требует консолидированных действий государственных структур, органов местного самоуправления, предприятий всех форм собственности, жителей МО. Решить указанные проблемы невозможно без системного подхода на основе программно-целевого метода путем реализации настоящей программы.

2. Цели, задачи и сроки реализации программы

Цели программы:

гарантированное обеспечение сбалансированной потребности населения МО в качественной питьевой воде;

улучшение состояния и восстановление водных объектов.

Задачи программы:

осуществление мер по обеспечению населения водой питьевого качества за счет модернизации водозаборов подземных вод;

осуществление мер по использованию ресурсной базы подземных вод.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий предусматривает комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на реализацию поставленных целей и решения задач по обеспечению жителей МО качественной питьевой водой.

Основными направлениями в области обеспечения жителей качественной питьевой водой являются:

повышение качества питьевой воды от ее забора и до потребителя;

3.1. Модернизация водозабора подземных вод в сельском
населенном пункте

Существующие водозаборы подземных вод в сельской местности применяются для централизованных, нецентрализованных и локальных систем водоснабжения. В с. Леляевка водозаборы централизованного водоснабжения - артезианские скважины находятся 
на глубине 120 метров.

Для сохранения существующих объемов использования подземных вод для обеспечения сельского населения необходимо предусмотреть восстановление выходящих из строя артезианских скважин.

4. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств местных бюджетов.

Общий объем финансирования программы в 2012году составит 1334,0 тыс. рублей, из них за счет:

областного бюджета (прогнозно) – 1200,6 тыс. рублей

местных бюджетов - 133,4 тыс. рублей ;

Мероприятия по реализации программы по разделам, объемам и источникам финансирования приведены в приложении к программе.

5. Организация управления и контроль за ходом ее выполнения 
и реализацией программы

Управление программой осуществляется администрацией Малоозерского муниципального образования.

Общий контроль за реализацией мероприятий программы осуществляется Правительством области, министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства области, комитетом капитального строительства области, комитетом охраны окружающей среды 
и природопользования области в соответствии с постановлением Правительства Саратовской области от 3 июля 2003 года № 61-П «О порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ».

Реализация программы и контроль за ходом программных мероприятий осуществляется во взаимодействии с общественными объединениями 
(по согласованию).

6. Оценка эффективности реализации программы

Осуществление мероприятий программы решит проблему качественного, надежного и безопасного питьевого водоснабжения жителей села:

обеспечение 380 жителей питьевой водой;

утверждение запасов подземных вод;

7. Сроки реализации Программы

Реализацию Программы осуществить в 2012 году.

Перечень программных мероприятий

| № п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения, годы | Объем финансирования рублей (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1.1. | Модернизация артезианской скважины | 2012 | 1200,6 | 133,4 |
|  | ИТОГО п. 1: | 2012 | 1200,6 | 133,4 |
|  | ВСЕГО: |  | 1200,6 | 133,4 |